# OTEVS - Aterrizaje SISTEMA **ECC**

### Solución buena

## ****Alcance****

### ****Descripción de la solución****

Detalle de la solución propuesta con el objetivo de cubrir la necesidad de la petición

###### 

###### https://ws001.sspa.juntadeandalucia.es/confluence/pages/viewpage.action?pageId=215504449

###### Fase 1

###### @irene

###### Fase 2

###### @irene

###### Agenda

###### Diagnosticos/Cuestionarios sugeridos

### Consideraciones técnicas a tener en cuenta

***Se deberá indicar si la solución se trata de una ampliación de la solución actual, una modificación de la funcionalidad o una* reescritura *completa del sistema (como es el caso de ECU).***

La solución pasa por una ampliación de la solución actual junto con nuevas funcionalidades. ECC es un sistema legacy, con lo cual, si incluirá un componente tipo “wrapper” adicional para permitir la integración desde ECU/HSAP mediante web component

Importante tener en cuenta que ECC deberá adaptarse para pasar de sistema distribuido a centralizado. Además, requerirá las adaptaciones necesarias para la compatibilidad del nuevo ámbito (Actualmente Hospitalización)

A continuación se describen las funcionalidades afectadas por una ampliación de la solución. Conservarán negocio con adaptaciones para las necesidades de primaria

- Plan de cuidados

- Cuestionarios

- Valoración

y nuevas funcionalidades. Estas, a ser nuevas, se basarán en la arquitectura de refencia del SAS

- Diagnósticos activos

- Agenda\*

- Hoja de seguimiento de enfermería

### Riesgos identificados

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identificador** | **Riesgo** | **Observaciones** |
| R-001 | Estrategia de integración frontal sin definir | Requiere prueba de concepto para verificar la viabilidad de integración con la extensión del componente app-shell-microfronted |
| R-002 | Flujo de autenticación y autorización sin definir | Incertidumbre en el flujo que deberá estandarizarse para la autenticación y autorización |
| R-003 | Necesidad de CDN en producción | A día de hoy, no está disponible el CDN en producción |
| R-004 | Alcance de migración | Actualmente se considera únicamente la migración de los diagnósticos activos |
| R-005 | Responsabilidades Hoja de seguimiento | El acuerdo de responsabilidad de información ECC/GI para la hoja de seguimiento es suceptible a cambios |
| R-006 | Desconocimiento origen migración | Actualmente no se conoce los datos de origen suceptibles a migrar |
|  |  |  |


### Coste

*Coste estimado de la solución propuesta por cada producto impactado.*

Texto

Descripción generada automáticamente con confianza media


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Solución digital** | **Coste Fase 1 (HBS)** | | **Coste Fase 2 (HBS)** | |
|  | **Arranque** |  | **Arranque** |  |
| **Desarrollo** |  | **Desarrollo** |  |
| **Implantación** |  | **Implantación** |  |



Desglosado en el anexo adjunto (plantilla de estimaciones)

#### Tiempo

*Por cada solución se incluye una estimación a alto nivel con cada uno de los sistemas impactados, dando así, una visión de la solución completa (a alto nivel).*



La estimación en meses se realizará de acuerdo a la línea base actual, en caso de sufrir modificaciones, los meses indicados se modificarán:

* **Línea base actual:** 

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Tiempo (Meses)** |
| Fase 1: PMV |  |
| Fase 2: Solución completa |  |

#### Más información

Enlaces de interés y documentación de apoyo para complementar la propuesta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Descripción** | **Archivos o enlaces** |
|  |  |  |